Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase el equipo completó la etapa de planificación y diseño del proyecto CowTracker, una aplicación móvil y web de gestión ganadera que identifica a cada animal mediante código QR. Se elaboraron el Acta de Constitución, la Matriz EDT, la Carta Gantt y el presupuesto, y se levantó la especificación de requisitos (ERS) con su planilla de 25 requerimientos funcionales y 13 no funcionales, los casos de uso extendidos y los mockups del sistema. Con base en estos insumos se elaboró el Documento de Arquitectura de Sistema (DAS), que describe el contexto y propósito del sistema, sus metas y restricciones de arquitectura, las vistas de la arquitectura (enfoque 4+1) y la vista lógica con los diagramas de clases y relacional (33 tablas) y la descripción de cada una. Con esto se cumplieron los objetivos de la etapa: definir el alcance y los requisitos, planificar tiempos y costos, diseñar la interfaz y establecer la arquitectura y el modelo de datos del sistema. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general: desarrollar una aplicación móvil y web que optimice la gestión del ganado mediante la digitalización de registros, la identificación con códigos QR y la generación de reportes, mejorando la eficiencia, el control sanitario y la productividad en las fincas. Objetivos específicos: 1. Implementar un sistema de identificación con código QR para cada bovino. 2. Digitalizar el registro y seguimiento de eventos clave como tratamientos, vacunas, reproducción y enfermedades. 3. Automatizar alertas y recordatorios para optimizar el control sanitario. 4. Incorporar la predicción de producción de leche mediante machine learning. 5. Gestionar la comercialización: compras a proveedores y ventas de ganado y leche. |
| Metodología | Para abordar la problemática se utilizará una metodología en cascada, adaptada al contexto de nuestro proyecto que tiene duración de 3 meses de trabajo, considerando iteraciones con entregas incrementales y funcionales, lo que permite validar avances con frecuencia y ajustar el alcance según los resultados. El desarrollo se organizará en las siguientes etapas: 1. Análisis y levantamiento de requerimientos: definición de roles, módulos y flujos de trabajo del sistema. 2. Diseño: modelado de la base de datos relacional y definición de la arquitectura (app móvil, app web, backends y servicios externos). 3. Desarrollo por módulos: implementación de fincas, ganado, veterinaria, reproducción, producción, catálogos, compras/ventas y documentos, priorizando un producto mínimo viable. 4. Integración de servicios externos: Webpay Plus y notificaciones push. 5. Pruebas y aseguramiento de calidad: tests unitarios, de integración y e2e, más typecheck y lint en cada iteración. 6. Documentación y despliegue: documentación técnica y guías de uso. |
| Evidencias de avance | Evidencia presentada: Documento de Arquitectura de Sistema (DAS) de CowTracker, versión 1.0, complementado por la Carta Gantt, la Matriz EDT y el ERS. Cómo da cuenta del avance: el DAS traduce los requerimientos del ERS en decisiones de arquitectura: define las metas de calidad (desempeño, seguridad, operación sin conexión, escalabilidad), las restricciones del proyecto y el modelo de clases y relacional, con sus claves primarias y foráneas. La Carta Gantt y la Matriz EDT respaldan la planificación de actividades, plazos y costos de esta fase. Resguardo de la calidad: se utilizó la plantilla institucional del DAS y el enfoque de vistas 4+1; se mantuvo la trazabilidad entre requerimientos, casos de uso y arquitectura; y se representó el modelo de datos relacional estándar (PK, FK y tipos de dato), actualizando los diagramas cada vez que el modelo cambió. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Planificación, gestión ágil y seguimiento del proyecto CowTracker | GitHub Projects / Jira / Plane, tablero Kanban, plantillas de gestión de proyectos | 2 semanas (continuo durante el semestre) | Lucas Melendez, Justin Serón, Danery Arriagada, Camilo Le Fort | Facilitador: Adopción de Scrum para entregas incrementales | En curso |  |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización | Levantamiento y especificación de requerimientos ganaderos | Google Docs, plantilla de especificación de software (ERS) | 2 semanas | Lucas Melendez, Justin Serón | Facilitador: Reglas del negocio agropecuario bien acotadas. Dificultad: Levantar con precisión la diversidad de flujos veterinarios y de producción | Completado |  |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industria | Diseño de arquitectura desacoplada y entorno contenedorizado | Docker, Docker Compose, documentación técnica de arquitectura | 1 semana | Camilo Le Fort, Danery Arriagada | Facilitador: Arquitectura moderna basada en microservicios/APIs desacopladas. Dificultad: Coordinación y sincronización de red entre múltiples contenedores locales | Completado |  |
| Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de la organización | Programación de rutinas de manipulación y persistencia de datos | Postgres, scripts SQL | 1 semana | Lucas Melendez | Facilitador: Base de datos relacional robusta. Dificultad: Optimizar consultas de historiales extensos de animales | Completado |  |
| Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información y conocimiento de la organización a fin de apoyar la toma de decisiones y la mejora de los procesos de negocios, de acuerdo a las necesidades de la organización | Procesamiento de datos de producción y reproducción | Python, Postgres, scripts de procesamiento | 1,5 semanas | Justin Serón | Facilitador: Centralización de eventos de pesaje, preñez y tratamientos Dificultad: Consolidar métricas con datos incompletos en predios extensos | En curso |  |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar y optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización | Integración de servicios externos y pagos | APIs de Webpay Plus, Banco Central, Chile Abierto, Open-Meteo, Firebase (FCM) | 2 semanas | Danery Arriagada | Facilitador: Existencia de APIs públicas gratuitas Dificultad: Dependencia de caídas de terceros (mitigado con degradación y caché) | No iniciada |  |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos | Desarrollo de aplicaciones cliente web y móvil | Expo, React Native, Next.js, Git | 3 semanas | Camilo Le Fort | Facilitador: Usabilidad en terreno adaptada a dispositivos móviles Dificultad: Mantener paridad y sincronización funcional entre app móvil y web | No iniciada |  |
| Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria | Implementación de seguridad, autenticación y auditoría | JWT, roles RBAC, módulos de logs de auditoría | 2 semanas | Justin Serón, Camilo Le Fort | Facilitador: Políticas claras de permisos por rol (admin, trabajador, veterinario). Dificultad: Asegurar el aislamiento seguro de datos entre distintas fincas | No iniciada |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Definición Clara del Stack y Arquitectura Modular: La decisión temprana de utilizar una arquitectura políglota desacoplada permitió dividir el trabajo entre los integrantes sin que el desarrollo de la analítica en Python bloqueara la construcción de la base transaccional en Node.js Reutilización de Contratos y Ecosistema TypeScript: Utilizar TypeScript tanto en la aplicación móvil como en la plataforma web permitió compartir la definición de tipos de datos, agilizando el diseño de interfaces y previniendo errores de integración con el backend Contenerización Temprana con Docker: Disponer de los contenedores de listos desde las primeras semanas facilitó que todo el equipo trabajara sobre el mismo esquema de 33 tablas y datos semilla, eliminando discrepancias entre los entornos locales

Actividades ajustadas o eliminadas: - Módulo Offline en la App Móvil (Ajustada): Al principio pensamos que guardar datos sin internet sería algo simple de un par de días, pero al probarlo nos dimos cuenta de que en el campo la conexión se corta a cada rato y se podían perder o duplicar registros si la app se cerraba. Por eso decidimos dedicarle más tiempo (dos semanas en vez de una) para armar un sistema bien hecho que guarde los datos en el teléfono y los envíe solos cuando vuelva la señal, sin duplicar animales ni pesajes. - Notificaciones Push (Ajustada): Teníamos pensado configurar un sistema de notificaciones para los teléfonos y otro aparte para la web. Como eso nos iba a tomar el doble de tiempo, preferimos usar una sola solución con Firebase para ambas plataformas. Así ahorramos código y dejamos todo centralizado - Actividades eliminadas: No eliminamos ninguna funcionalidad. Los 25 requerimientos del proyecto se mantienen tal como se planificaron desde el inicio

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividades no iniciadas: - Pruebas generales del sistema: Está planificada para fines de octubre, una vez que terminemos de programar las pantallas y funciones principales. - Puesta en marcha y entrega final: Es la última etapa y se realizará durante noviembre. ¿Hay retrasos en el proyecto? No tenemos retrasos graves. Logramos recuperar tiempo en el backend gracias a que reutilizamos bastante código entre las pantallas de ganado, fincas y eventos. ¿Cómo aseguraremos los plazos? - En lugar de esperar a terminar todo para recién empezar a probar, iremos haciendo pruebas a los módulos que ya están listos (como el inicio de sesión y el registro de ganado). - Seguiremos con las reuniones cortas de coordinación cada semana para detectar cualquier problema a tiempo (especialmente con el pago de Webpay)

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.