## Slide 1
PRESENTACIÓN PORTAFOLIO DE TÍTULO
CowTracker
Gestión ganadera digital con identificación por código QR
Proyecto Capstone
Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Sede Puente Alto · 2026

## Slide 2
Nuestro equipo detrás de CowTracker
EQUIPO DE TRABAJO
Integrantes del Proyecto
LM
Lucas Meléndez
Jefe de Proyecto
JS
Justin Serón
Analista Programador
CL
Camilo Le Fort
Administrador de Base de Datos (DBA)
DA
Danery Arriagada
Analista de Calidad y Testing (QA)
DuocUC — Proyecto Capstone
02

## Slide 3
CONTEXTO DEL PROYECTO
Descripción del Proyecto
Problemática
La gestión del ganado en las granjas chilenas sigue dependiendo de métodos tradicionales como registros en papel o Excel, lo que genera desorganización, pérdida de información y errores en el control sanitario y reproductivo. Los datos quedan dispersos en múltiples formatos, dificultando el acceso y afectando directamente la productividad de cada ganadero.
Propuesta de Solución
CowTracker centraliza la ficha de cada animal —salud, reproducción, producción y documentos— identificable mediante código QR. Formaliza el acceso por rol y por finca (multi-tenant), y suma predicción de producción de leche con machine learning, además de integraciones al contexto chileno: geografía, clima y pagos vía Webpay Plus.
03

## Slide 4
PROPÓSITO
Objetivos del Proyecto
Objetivo General
Desarrollar una aplicación móvil y web que optimice la gestión del ganado mediante digitalización de registros, identificación con códigos QR y generación de reportes, mejorando la eficiencia, el control sanitario y la productividad en las fincas.
Objetivos Específicos
1
Implementar identificación de cada bovino mediante código QR único.
2
Digitalizar el registro veterinario: tratamientos, vacunas y reproducción.
3
Automatizar alertas y notificaciones para el control sanitario.
4
Incorporar predicción de producción de leche mediante machine learning.
5
Gestionar comercialización: compras a proveedores y ventas de ganado y leche.
6
Adaptar el sistema al contexto chileno: geografía, clima y pagos (Webpay).
04

## Slide 5
LÍMITES DEL SISTEMA
Alcances
Qué hace el sistema
✓
Identificación y ficha de cada animal mediante código QR.
✓
Registro veterinario: vacunas, tratamientos y reproducción.
✓
Producción de leche y peso, con predicción por machine learning.
✓
Comercialización: compras, ventas de ganado y leche.
✓
Reportes exportables a PDF y XLS, notificaciones in-app y push.
✓
Gestión multi-finca por rol (ganadero, trabajador, veterinario).
Qué no hace el sistema
✕
No reemplaza la supervisión física del ganado en terreno.
✕
No realiza diagnósticos veterinarios automáticos.
✕
No gestiona inventario de medicamentos o insumos.
✕
No incorpora sensores IoT (ej. collares GPS) para rastreo continuo.
05

## Slide 6
ACTORES DEL SISTEMA
Usuarios
Ganadero (Administrador)
Administra usuarios, la finca y el ganado. Gestiona el personal vinculado y las suscripciones.
Veterinario
Registra enfermedades, tratamientos, vacunación, citas e historial reproductivo del ganado.
Trabajador
Ingresa datos de producción (peso, leche), compras y ventas, y eventos relevantes del ganado.
06

## Slide 7
ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS
Lista de Requerimientos Clave
RF02
Inicio de sesión
Autenticación JWT con roles diferenciados.
RF05
CRUD de finca
Alta, edición y eliminación de fincas.
RF09
Administrar ganado
Registro, edición y baja de animales.
RF10
Identificación por QR
Escaneo de QR para ver la ficha del animal.
RF11
Registro veterinario
Tratamientos médicos y vacunación.
RF17
Predicción de leche
Modelo de machine learning (Ridge).
RF19
Venta de ganado y leche
CRUD de ventas con cálculo server-side.
RF24
Notificaciones
Inbox in-app y notificaciones push (FCM).
RF25
Suscripción premium
Pago vía Webpay Plus con confirmación.
+ 16 requerimientos funcionales y 13 no funcionales adicionales documentados en la ERS del proyecto.
07

## Slide 8
INTERFAZ GRÁFICA
Mockups del Sistema
Vistas reales de la app móvil y la plataforma web de CowTracker.
Ventas
Ganado
Centro de Ayuda
Panel Web — Perfil
08

## Slide 9
PLANIFICACIÓN
Hitos Importantes
1
Planificación y Diseño
20-08-2026 al 10-09-2026
22 días
2
Desarrollo
11-09-2026 al 10-11-2026
61 días
3
Pruebas
11-11-2026 al 25-11-2026
15 días
4
Entrega y Cierre
26-11-2026 al 10-12-2026
15 días
Duración total del proyecto: 10-08-2026 al 30-12-2026
09

## Slide 10
PRESUPUESTO
Costo por Fase
Chart: Costo estimado por fase (CLP)
| Planificación | Diseño | Desarrollo | QA | Implementación
Costo (CLP) | 1232000 | 3360000 | 5184000 | 2100000 | 1056000
Presupuesto Total
$20.900.000
CLP neto (estimado)
Móvil $4,5M · Web $4,5M · Backend $4,5M
Integración $1,2M · QA $1,44M
DevOps $0,6M · Documentación $0,96M
Gestión $1,44M · Infra y licencias $1M
Nota: los módulos premium (Webpay), predicción ML y clima se difieren a la Fase 2 y no están incluidos en este presupuesto.
10

## Slide 11
STACK TÉCNICO
Tecnologías del Desarrollo
App Móvil
React Native / Expo (Android e iOS)
App Web
Next.js (React)
Backend
Node.js / Express + PostgreSQL
Reportes
PDFKit (PDF) y exportación a XLS
Notificaciones
SendGrid (correo) y push móvil (FCM)
Pagos (Fase 2)
Webpay Plus / Transbank
Predicción ML (Fase 2)
Modelo Ridge vía FastAPI
Despliegue
Docker Compose (self-hosted)
11

## Slide 12
CIERRE
Conclusión
El desarrollo de CowTracker ha sido un proceso desafiante y enriquecedor que nos permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante estos años de formación académica. Con esta solución tecnológica logramos digitalizar la gestión ganadera con una plataforma móvil y web integrada, sumando desafíos técnicos como el modelo multi-finca, la predicción de producción de leche con machine learning y las integraciones al contexto chileno.
Este proyecto fortaleció nuestras capacidades en:
Trabajo en equipo
Gestión ágil
Adaptabilidad
Con potencial de escalar a nuevas funcionalidades —como monitoreo IoT o gestión de inventario— CowTracker demuestra nuestro compromiso con soluciones tecnológicas innovadoras para la industria ganadera chilena.
12

## Slide 13
¡MUCHAS GRACIAS!
CowTracker · Proyecto Capstone
Lucas Meléndez · Justin Serón · Camilo Le Fort · Danery Arriagada